[image: image1.wmf][image: image2.wmf] 

 

                                                  

Plan de Pruebas

[image: image3.jpg]ConeXién Union





[image: image4.png]7

GlobalWebTek



[image: image5.wmf] 


Proyecto

Rediseño Conexión Unión
Plan de Pruebas

Abril, 2006
Historia de Revisiones

	Revisión o Versión No.
	Fecha
	Razón
	Realizado por

	0
	06-04-2006
	
	M. Ravelo
L. Rojas

	1
	
	
	

	2
	
	
	


Tabla de Contenido
41.
INTRODUCCIÓN


42.
RESPONSABLES


43.
PREMISAS


64.
PLAN DE PRUEBAS


64.1.
Administración Anuncios Corporativos


74.2.
Administración de Broadcast


94.3.
Administración de Caricaturas


104.4.
Administración de Banners Anuncios Corporativos


124.5.
Administración de Noticias


134.6.
Envío de Email Masivo


164.7.
Editor de WIB3


255.
Procedimiento de Pruebas y Certificación


265.1.
Criterios de Aceptación


266.
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE PRUEBAS




1. INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene como finalidad establecer los lineamientos generales y pasos a seguir para probar y certificar la funcionalidad de las aplicaciones que involucran Administración de contenido de la Intranet Conexión Union, resultantes del Proyecto Rediseño Conexión Union. 
2. RESPONSABLES
Las personas designadas para certificar las pruebas asociadas a la funcionalidad de la solución son las siguientes:
· Elena Block (Corporación Unión)
· Franklin Delgado (Corporación Unión)

· Amaranta Hernández (Corporación Unión)

· Juan Carlos García (Corporación Unión)

3. PREMISAS
Se iniciará la ejecución de la certificación de las pruebas funcionales basadas en las siguientes premisas o condiciones:

· Las pruebas corresponderán a la funcionalidad de aplicaciones de soporte a la administración de contenido de la Intranet  y carga de contenido en WIB (Web Interactive Builder) 

· Las pruebas se realizarán en el ambiente de desarrollo designado por Corporación Unión para el proyecto (Servidor IO – developer.corporacionunion.com)
· Deben estar creadas las cuentas de usuario, perfiles de acceso y los datos necesarios para ejecutar las pruebas 
· El rol que desempeñará el equipo de Corporación Unión para las pruebas quedó distribuido de la siguiente forma:

· Elena Block - Editor
· Franklin Delgado - Editor 

· Amaranta Hernández – Prueba de generación de XML de Broadcast

· Juan Carlos García – Prueba de generación de XML de Broadcast

· Disponibilidad del personal de Corporación Unión para la ejecución de las pruebas con el plan establecido

· Disponibilidad del personal de GlobalWebTek  para solventar cualquier eventualidad 

· El ambiente para realizar las pruebas de aplicaciones se encuentra en la siguiente dirección: http://developer.corporacionunion.com/
· El ambiente para realizar las pruebas de carga de contenido en la intranet (WIB) se encuentra en la siguiente dirección: http://wib3.corporacionunion.com/
4. PLAN DE PRUEBAS
En esta sección se indican los casos de pruebas a ser considerados para certificar la funcionalidad de las aplicaciones. A continuación el detalle:
4.1. Administración Anuncios Corporativos 
	Adm. Anuncios Corp.

	Programa de Prueba
	Caso de Prueba
	ID Req.

	Seguridad

	ACCESO
	· Validar el acceso a la aplicación basada en el perfil del Trabajador, ingresando login y password desde Conexión Union.

· Visualizar en Conexión Union, en el menú principal, las opciones de la aplicación que se ofrecen de acuerdo al perfil del usuario.
	F-RCU-11

	Ingreso de Anuncio

	INGRESAR ANUNCIO
	· Validar privilegio para ingreso de anuncios
· Llenar campos de la ficha de ingreso de anuncios
· Confirmar ingreso

· Verificar validaciones necesarias, incluyendo: que fecha inicio no supere fecha fin y hora inicio no supere hora fin cuando fecha inicio y fin son la misma.
	F-RCU-11


	Administración de Anuncios

	CONSULTAR ANUNCIOS
	· Realizar consulta y verificar que pueda visualizar aquellos registros ingresados 

· Validar campos del listado
	F-RCU-11


	MODIFICAR ANUNCIOS
	· Seleccionar anuncio a modificar.

· Realizar cambios en la ficha del anuncio
	F-RCU-11

	ELIMINAR ANUNCIO
	· Seleccionar anuncio a eliminar, del listado

· Proceder a eliminar el anuncio y confirmar

· Verificar desaparición de anuncio del listado
	F-RCU-11

	Consulta de Anuncios

	CONSULTAR ANUNCIOS DESDE CARTELERA
	· Realizar consulta de anuncios desde el enlace de la Cartelera de la Intranet 

· Verificar datos desplegados, orden de despliegue y registros que se despliegan
	F-RCU-05



4.2. Administración de Broadcast 
	Adm. Broadcast

	Programa de Prueba
	Caso de Prueba
	ID Req.

	Seguridad

	ACCESO
	· Validar el acceso a la aplicación basada en el perfil del Trabajador, ingresando login y password desde Conexión Union.

· Visualizar en Conexión Union, en el menú principal, las opciones de la aplicación que se ofrecen de acuerdo al perfil del usuario.
	F-RCU-06


	Ingreso de Mensaje

	INGRESAR MENSAJE
	· Validar privilegio para ingreso de mensajes
· Llenar campos de la ficha de ingreso de mensajes
· Confirmar ingreso

· Verificar validaciones necesarias, incluyendo que hora inicio no supere hora fin y no se pueda ingresar más de un mensaje con misma fecha, hora de inicio y frecuencia.
	F-RCU-06

	Administración de Broadcasts

	CONSULTAR MENSAJES
	· Realizar consulta y verificar que pueda visualizar aquellos registros ingresados 

· Validar campos del listado
	F-RCU-06

	MODIFICAR MENSAJES
	· Seleccionar mensaje a modificar.

· Realizar cambios en la ficha del mensaje
	F-RCU-06

	ELIMINAR MENSAJE
	· Seleccionar mensaje a eliminar, del listado

· Proceder a eliminar el mensaje y confirmar

· Verificar desaparición de mensaje del listado
	F-RCU-06

	Despliegue de Mensaje en Ventana

	DESPLIEGUE EN VENTANA EMERGENTE
	· Verificar que se desplieguen los mensajes en fecha, período y frecuencia especificados
	F-RCU-06


4.3. Administración de Caricaturas

	Adm. Caricaturas

	Programa de Prueba
	Caso de Prueba
	ID Req.

	Seguridad

	ACCESO
	· Validar el acceso a la aplicación basada en el perfil del Trabajador, ingresando login y password desde Conexión Union.

· Visualizar en Conexión Union, en el menú principal, las opciones de la aplicación que se ofrecen de acuerdo al perfil del usuario.
	F-RCU-17

	Ingreso de Caricatura

	INGRESAR CARICATURA
	· Validar privilegio para ingreso de caricaturas
· Llenar campos de la ficha de ingreso de caricatura
· Probar un ingreso con imagen (tipo Caricatura) y otro con Texto (tipo Graffiti)

· Confirmar ingresos
· Verificar validaciones necesarias: incluyendo que “fecha desde” no supere “fecha hasta”
	F-RCU-17

	Administración de Caricaturas

	CONSULTAR CARICATURAS
	· Realizar consulta y verificar que pueda visualizar aquellas caricaturas ingresadas 

· Validar campos del listado
	F-RCU-17

	MODIFICAR CARICATURAS
	· Seleccionar caricatura a modificar.

· Realizar cambios en la ficha de la caricatura
	F-RCU-17

	ELIMINAR CARICATURA
	· Seleccionar caricatura a eliminar, del listado

· Proceder a eliminar la caricatura y confirmar

· Verificar desaparición de caricatura del listado
	F-RCU-17

	Despliegue de Mensaje en Ventana

	DESPLIEGUE EN HOME
	· Verificar que se despliegue la caricatura correspondiente a la fecha actual en el Home
	F-RCU-17


4.4. Administración de Banners Anuncios Corporativos 
	Adm. Banners (Lo de Hoy)

	Programa de Prueba
	Caso de Prueba
	ID Req.

	Seguridad

	ACCESO
	· Validar el acceso a la aplicación basada en el perfil del Trabajador, ingresando login y password desde Conexión Union.

· Visualizar en Conexión Union, en el menú principal, las opciones de la aplicación que se ofrecen de acuerdo al perfil del usuario.
	F-RCU-05

	Ingreso de Título

	INGRESAR TÍTULO
	· Validar privilegio para ingreso de Banners
· Llenar campos de la ficha de ingreso de Título
· Confirmar ingreso

· Verificar validaciones necesarias: incluyendo que “fecha desde” no supere “fecha hasta”
	F-RCU-05


	Ingreso de Item

	INGRESAR ITEM
	· Llenar campos de la ficha de ingreso de Item (asociar Título creado)

· Confirmar ingreso
	F-RCU-05

	Administración de Títulos

	CONSULTAR TITULOS
	· Realizar consulta y verificar que pueda visualizar aquellos títulos ingresados 

· Validar campos del listado
	F-RCU-05


	MODIFICAR TITULOS
	· Seleccionar título a modificar.

· Realizar cambios en la ficha del título
	F-RCU-05

	ELIMINAR TITULO
	· Seleccionar título a eliminar, del listado

· Proceder a eliminar el título y confirmar

· Verificar desaparición de título del listado
	F-RCU-05

	Administración de Items

	CONSULTAR ITEMS
	· Realizar consulta y verificar que pueda visualizar los Items ingresados

· Validar campos del listado
	F-RCU-05

	MODIFICAR ITEMS
	· Seleccionar Item a modificar.

· Realizar cambios en la ficha del Item
	F-RCU-05

	ELIMINAR ITEM
	· Seleccionar Item a eliminar, del listado

· Proceder a eliminar el Item y confirmar

· Verificar desaparición de Item del listado
	F-RCU-05


	Despliegue de Banners en Home antes de autenticar

	DESPLIEGUE EN HOME
	· Verificar que se despliegue el título correspondiente a la fecha actual con los ítems asociados, en el Home
	F-RCU-05


4.5. Administración de Noticias 
	Adm. Banner de Noticias

	Programa de Prueba
	Caso de Prueba
	ID Req.

	Seguridad

	ACCESO
	· Validar el acceso a la aplicación basada en el perfil del Trabajador, ingresando login y password desde Conexión Union.

· Visualizar en Conexión Union, en el menú principal, las opciones de la aplicación que se ofrecen de acuerdo al perfil del usuario.
	F-RCU-05

	Ingreso de Noticias

	INGRESAR NOTICIA
	· Validar privilegio para ingreso de Noticias
· Llenar campos de la ficha de ingreso de Noticia
· Confirmar ingreso

· Verificar validaciones necesarias: incluyendo que “fecha desde” no supere “fecha hasta”
	F-RCU-05

	Administración de Noticias

	CONSULTAR NOTICIAS
	· Realizar consulta y verificar que pueda visualizar aquellas noticias ingresadas 

· Validar campos del listado
	F-RCU-05


	MODIFICAR NOTICIAS
	· Seleccionar Noticia a modificar.

· Realizar cambios en la ficha
	F-RCU-05

	ELIMINAR NOTICIA
	· Seleccionar noticia a eliminar, del listado

· Proceder a eliminar la noticia y confirmar

· Verificar desaparición de noticia eliminada, del listado
	F-RCU-05

	Despliegue de Noticias en páginas de contenido

	DESPLIEGUE EN PAGS DE CONTENIDO
	· Verificar que se desplieguen las noticias correspondientes para la fecha actual en las páginas de contenido de la Intranet
	F-RCU-05



4.6. Envío de Email Masivo 

	Envío de Email Masivo

	Programa de Prueba
	Caso de Prueba
	ID Req.

	Seguridad

	ACCESO
	· Validar el acceso a la aplicación basada en el perfil del Trabajador, ingresando login y password desde Conexión Union.

· Visualizar en Conexión Union, en el menú principal, la opción Relacionados y allí el botón Envío Msivo.
	


	Envío de Email Masivo

	BÚSQUEDA DE RELACIONADOS
	· Incorporar criterios para la búsqueda (Simple y Avanzada). 

· Combinar criterios para simplificar el resultado de Relacionados a enviarle email.
	

	ENVÍO MASIVO
	· Realizar el envío, haciendo clic en el botón Envío Masivo.
· Verificar el listado de Relacionados y el campo Email CC

· Seleccionado el sobre, proceder a enviar el email, colocando imagen y/o texto predefinido.

· Verificar que el email fue enviado.
	

	CAMBIO EMAIL CC
	· En el listado de Relacionados obtenido de la búsqueda, solicitar cambio de email CC.

· Realizar cambio y actualizar

· Validar que el cambio fue efectuado.
	

	Administración de Textos y  Logos

	INGRESAR TEXTO PREDEFINIDO
	· Ingresar a la aplicación para la administración de textos e imágenes

· Ingresar un nuevo texto 

· Validar que haya sido ingresado en la lista de textos predefinidos
	

	INGRESAR IMAGEN PREDEFINIDA
	· Ingresar a la aplicación para la administración de textos e imágenes

· Ingresar una nueva imagen 

· Validar que haya sido ingresada en la lista de textos predefinidos
	

	Consulta de Emails Masivos

	CONSULTA
	· Incorporar criterios para ubicar emails enviados

· Verificar la información que se despliega
	


4.7. Editor de WIB3 
	Funcionalidad WiB3

	Opción de Prueba
	Caso de Prueba
	ID Req.

	Seguridad

	ACCESO
	· Validar el acceso a la aplicación basada en el perfil del Trabajador, ingresando login y password desde http://wib3.corporacionunion.com/
	F-RCU-05

	Creación de Páginas de Formato Contenido Union y  Noticias

	AGREGAR UNA PÁGINA FORMATO ContUnion
	· Agregar una página con Formato ContUnion, utilizando la Plantilla P-ContUnion (por Ejm. en el Nivel 1- agregar página)
· Verificar que el formato de la misma incluye a la derecha el Banner de Noticias.
· Definir una fecha de 1er. y último día de aparición.

· Actualizar y verificar que la misma se despliega dentro del Menú de Opciones en la ubicación definida para ella (Nivel1: Menú Principal).
	T-RCU-01



	AGREGAR UNA PÁGINA FORMATO Noticias 
	· Dentro del Mapa del Sitio, ubicarse en una  página que despliegue sus páginas dependientes en una lista (Formato Índice).  Ejm. Calidad, Servicios Corporativos, etc.
· Agregar una página dependiente, utilizando la plantilla P-Noticias
· Verificar que el formato de la misma incluye a la derecha el Banner de Noticias.

· Definir una fecha de 1er. y último día de aparición.

· Actualizar y verificar que la misma se despliega dentro del Menú de Opciones en la ubicación definida para ella (Nivel1: Menú Principal).
	T-RCU-01



	ELIMINAR UNA PÁGINA CUALQUIERA
	· Desde el Mapa del Sitio, eliminar una página
	T-RCU-01



	Creación de Párrafos dentro de una página

	AGREGAR DIFERENTES TIPOS DE PÁRRAFO EN UNA PÁGINA DE NOTICIAS Y/O ContUnion
	· Editar una de las páginas creadas anteriormente, haciendo clic sobre su nombre.
· Agregar un párrafo libre y al menos otros dos párrafos de cualquier tipo (excepto aplicación), con contenido e imágenes.
· Actualizar la página y verificar  que  se muestra en developer.corporacionunion.com de manera adecuada a su estilo de formato.
	T-RCU-01




	Uso del Editor del Párrafo Libre

	MODIFICAR EL FORMATO DE TEXTO.
	· En un Párrafo Libre, escribir uno o varios textos.

· Actualizar y Verificar que el formato de letra con el que se muestra la página en developer.corporacionunion.com es el mismo que se usa como estándar (Arial).

· Editar nuevamente el Párrafo 

· Alinear el texto: derecha, izquierda, centrado.

· Cambiar el tipo de letra, color y tamaño

· Actualizar y verificar que los cambio dados se muestran adecuadamente en developer,corporacionunion.com
	T-RCU-01



	INSERTAR Y MODIFICAR UNA IMAGEN EN PÁRRAFO LIBRE

	· Insertar una imagen (upload) en un párrafo libre.
· Alinear la Imagen a la izquierda y a la derecha.  Incluir un texto al lado de la imagen de tal forma que ocupe solo el espacio a su lado y también que continúe por debajo de la misma.
· Cambiar la imagen, utilizando la opción de “Propiedades de Imagen” que aparece al dar clic al botón derecho del Mouse: subir otra imagen.  Verificar que cambia la anterior imagen..
· Cambiar el tipo de letra, color y tamaño

· Actualizar y verificar que los cambios dados se muestran adecuadamente en Developer.corporacionunion.com
	T-RCU-01



	INSERTAR UN ENLACE INTERNO

	· Agregar un texto que se usará como enlace

· Seleccionar el Texto y agregar un enlace Interno a una página de Conexión Union previamente definida.

· Agregar una imagen que se usará como enlace.

· Seleccionar la imagen, poner borde 0 y agregar un enlace Interno a una página de Conexión Union previamente definida.

· Actualizar y verificar que los cambios dados se muestran adecuadamente en Developer.corporacionunion.com
	T-RCU-01



	INSERTAR UN ENLACE EXTERNO

	· Agregar un texto que se usará como enlace

· Seleccionar el Texto y agregar la dirección de una página Web como un enlace Externo

· Definir que el enlace externo se despliegue en una ventana nueva.

· Actualizar y verificar que los cambio dados se muestran adecuadamente en Developer.corporacionunion.com
	T-RCU-01



	INSERTAR  Y MODIFICAR UNA TABLA

	· Insertar una tabla. Ejm:  3 filas por 2 columnas, tamaño 500 px (pixeles)
· Ingresar texto y/o imágenes (no mayores de 500 pixeles) en las diferentes celdas de la tabla.

· Modificar las Propiedades de la Tabla – botón derecho del Mouse – , variar el tamaño de  borde (0, 3, 5).

· Actualizar y verificar que los cambios dados se muestran adecuadamente en Developer.corporacionunion.com
	T-RCU-01



	Creación de un Párrafo con Título, Subtítulo y Sumario

	CREACION DE TÍTULO Y SUBTITULO DE PÁRRAFO
	· Agregar un párrafo de cualquier tipo

· Escribir un subtítulo.

· Escribir un Título (usando solo línea de Título) o usando línea de Título y Subtítulo.

· Actualizar y verificar que los cambios dados se muestran adecuadamente en Developer.corporacionunion.com
	F-RCU-03

	MODIFICACION DE FORMATO DE TÍTULO Y SUBTITULO DE PÁRRAFO
	· Editar el párrafo anterior

· Ingresar textualmente “titulo1” en la opción “clase” ubicada más abajo del subtítulo.

· Actualizar y verificar que los cambios dados se muestran adecuadamente en Developer.corporacionunion.com

· Hacer la misma prueba usando titulo2 y titulo3
	F-RCU-03

	INGRESAR SUMARIO
	· Crear un párrafo tipo Libre.
· Ingresar el antetítulo y título, tal como se probó anteriormente.
· Agregar una Tabla, por ejm. de 500 px de ancho, con 1 fila por 1 columna. Probar con el borde de varios tamaños (por ejm. 0,1,3,5)

· Ingresar el texto dentro de la tabla y dar el formato deseado

· Actualizar y verificar que los cambios dados se muestran adecuadamente en Developer.corporacionunion.com
	F-RCU-03

	Creación de Páginas con formato Home

	CREAR UNA PÁGINA HOME CON PLANTILLAS DE FORMATO Y CONTENIDO
	· Crear una Página Home, usando cualquier plantilla de Formato y Contenido (P-Home01 a P-Home05)

· Definir fecha de primer y último día de aparición.

· Ingresar títulos y textos, sustituyendo los que se tienen como guía

· Modificar las imágenes que se tienen como  guía (propiedades de imagen) y subir al servidor la que se desea que aparezca.

· Incluir enlaces internos a páginas de Conexión Union,  al final de una o mas noticias (ver) 

· Actualizar y verificar que los cambios dados se muestran adecuadamente en Developer.corporacionunion.com
	T-RCU-01



	CREAR UNA PÁGINA HOME SOLO CON PLANTILLA DE FORMATO 
	· Crear una Página Home usando la plantilla P-Home00
· Definir fecha de primer y último día de aparición

· Editar el párrafo que aparece creado e ingresar en la 1era. celda, una imagen (alineada a la derecha y/o a la izquierda) y el texto que se desea (recordar dejar espacios en blanco entre palabras).
· En las tablas de noticias pequeñas ingresar en cada celda: Imagen, texto de título y texto de contenido.

· Ingresar los enlaces internos al final de cada noticia.

· Actualizar y verificar que los cambios dados se muestran adecuadamente en Developer.corporacionunion.com
	T-RCU


	Creación de Páginas Home con Editorial

	CREAR UNA PÁGINA HOME CON PLANTILLAS DE FORMATO HomeEditorial
	· Crear una Página Home, usando cualquier plantilla de Formato HomeEditorial (por ejm, P-Home-Editorial-D)

· Definir fecha de primer y último día de aparición.

· Cómo en el caso anterior, sustituir los títulos, imágenes y texto (incluyendo la columna de “Editorial”).

· Incluir enlaces internos a páginas de Conexión Union,  al final de una o mas noticias (ver) 

· Actualizar y verificar que los cambios dados se muestran adecuadamente en developer.corporacionunion.com

· La misma prueba puede repetirse con otra de las plantillas del tipo P-HomeEditorial.
	T-RCU-01



	Creación de Páginas con Formato Índice

	CREAR UNA PÁGINA FORMATO INDICE USANDO P-INDICE
	· Crear una Página con formato ÍNDICE, usando la plantilla P-Indice

· Actualizar y verificar que los cambios dados se muestran adecuadamente en developer.corporacionunion.com

· Agregar una o más páginas dependientes con formato P-Noticias, bajo ésta página Índice

· Ver la(s) nueva(s) página(s) listadas dentro de la página Índice creada,  en developer.corporacionunion.com
	T-RCU-01




	Creación de Páginas tipo Plantilla

	CREAR UNA PÁGINA CON FORMATO PLANTILLA USANDO P-Plantilla
	· Crear una Página tipo Plantilla usando P-Plantilla en el Nivel 1. (Agregar Página)

· Actualizar y verificar que en el menú de opciones, al dar clic sobre está página, sencillamente no se muestra nada diferente.

· Agregar una página dependiente con formato P-ContUnion.

· Verificar que al dar clic sobre la página tipo pestaña, se continúa  mostrando el mismo contenido en la Intranet y aparece una opción por debajo de la pestaña mostrando la páginas dependiente creada en el paso anterior. 

· Ver la(s) nueva(s) página(s) listadas dentro de la página Índice creada,  en developer.corporacionunion.com
	T-RCU-01



	Requerir autenticación para ver Informe de Prensa y Detalle Noticias

	INGRESO A INTRANET SIN AUTENTICACION
	· Ingresar a developer.corporacionunion.con
· Verificar que no hay acceso al Informe de Prensa

· Verificar que al dar clic sobre algún enlace que comunique con una página de la Intranet, se requiere el ingreso del Login  y Password del Usuario.

· Verificar que tanto al dar clic al icono Home como al “Título de Conexión”, se regresa a la página Home.
	F-RCU-16




5. Procedimiento de Pruebas y Certificación

1. Registrar los resultados en la hoja Excel – Pruebas de Certificación RCU que se encuentra anexa, para cada una de las secciones especificadas en el Plan de Pruebas.
2. Registrar, en caso de existir, el tipo de error de acuerdo a la clasificación que se indica más abajo, se debe describir el problema y luego continuar probando la aplicación. 

Cuando un error es encontrado, se asignará un nivel de falla basado en la siguiente clasificación:

· Error Severo (ES): Impide la ejecución de la prueba o existe una seria brecha de funcionalidad.

· Error Grande (EG): Se detectan brechas en la funcionalidad, pero se puede  continuar con las pruebas.

· Error Menor (EM): Los errores encontrados son leves, tienen que ver con nombres incorrectos de campos, envío de mensajes confusos, etc. Estos errores son de fácil y rápida corrección.  
Cuando el problema sea resuelto, los cambios se reflejarán nuevamente en el ambiente de desarrollo y todos los programas de pruebas afectados deben ser ejecutados nuevamente.

5.1.  Criterios de Aceptación

Las pruebas serán consideradas satisfactorias, cuando todos los programas de pruebas especificados se hayan ejecutados y:

a) Los resultados esperados se hayan detectado en la corrida inicial

ó

b) Los errores detectados y que impidan la ejecución de funciones se hayan corregido y asociado a una nueva corrida de prueba(s) exitosa(s).

6. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE PRUEBAS
	Casos de Prueba
	Inicio
	Fin
	Responsable

	Pruebas especificadas 

	FUNCIONALIDAD DE APLICACIONES
	10-04-2006
	20-04-2006
	E. Block

F. Delgado

	FUNCIONALIDAD DE WIB
	10-04-2006
	20-04-2006
	E. Block

F. Delgado

	FUNCIONALIDAD BROADCAST
	10-04-2006
	20-04-2006
	J. C. García

A. Hernández

	FUNCIONALIDAD ENVÍO EMAILS MASIVOS
	10-04-2006
	20-04-2006
	E. Block

F. Delgado

	DISEÑO (INTEGRADO)  
	10-04-2006
	20-04-2006
	C. Vilela

F. Delgado 




































































Confidencial GlobalWebTek

Pág. 26

